### БАШКОРТОСТАН  РЕСПУБЛИКАҺЫ    	                                       АДМИНИСТРАЦИЯ

### СТӘРЛЕБАШ  РАЙОНЫ			                               СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

### МУНИЦИПАЛЬ 	РАЙОНЫНЫҢ		             ЯШЕРГАНОВСКИЙ СЕЛЬСОВОВЕТ

### ЙӘШЕРГӘН  АУЫЛ СОВЕТЫ  		                            МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                          АУЫЛ  БИЛӘМӘҺЕ  ХАКИМИӘТЕ	                           СТЕРЛИБАШЕВСКИЙ     РАЙОН		 					                                   РЕСПУБЛИКИ  БАШКОРТОСТАН

### 453192, Стәрлебаш районы,			                  453192, Стерлибашевский район

Йәшергән ауылы, Р.Кашапов урамы,92			         с.Яшерганово,

БОЙОРОK                                                                       РАСПОРЯЖЕНИЕ

«20» февраль  2018 й.                        № 5                     «20» февраля  2018 г.

В соответствии с Распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 02.02.2018 года № 60-р и с распоряжением Администрации муниципального района Стерлибашевский район Республики Башкортостан от 16.02.2018 года №48-р,  а также в целях обеспечения своевременной и качественной подготовки гидротехнических сооружений, мостов, коммунально-Энергетических сетей, инженерных коммуникаций, организаций к пропуску ледохода и подъему уровня воды рек в период весеннего половодья на территории сельского поселения Яшергановский сельсовет муниципального района Стерлибашевский район Республики Башкортостан в 2018 году, а также защиты населения и сохранения материальных ценностей на затапливаемых территориях:

1.Утвердить:

- состав противопаводковой комиссии согласно приложению №1;

- план мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории сельского поселения Яшергановский сельсовет муниципального района Стерлибашевский район в 2018 году согласно приложению №2;

- список закрепленной техники для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций согласно приложению №3;

- организовать круглосуточное дежурство.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава администрации

сельского поселения                               		          Н.В.Гимазов

Приложение  № 1

к распоряжению администрации

сельского поселения

Яшергановский сельсовет

от 20 февраля 2018 года № 5

Состав

противопаводковой комиссии сельского поселения

Яшергановский сельсовет муниципального района Стерлибашевский район

Гимазов Н.В.              - глава  администрации  сельского поселения

Яшергановский сельсовет,

председатель комиссии

Загидуллин А.Т.          -  директор ООО « Альянс» т. 2-47-39(дом.)

зам председателя комиссии

Члены комиссии:

Ямалетдинов А.А.    -   отв. за пруд  т. 89656677218

Хусаинов Н.Г.       	-   ветфельдшер, депутат Совета

Насретдинова  Г.М.            и.о.директора  МБОУ  СОШ  с.Яшерганово

(по согласованию)

Ильясова Н.М.           -   заведующий  ФАП  с.Яшерганово

(по согласованию)

Мингазов Р.И.	        - ответственный за газовое хозяйство(по согласованию)

Кинзябузов В.И.           - глава КФХ “Кинзябузов В.И.”, депутат Совета

Гимазов В.В.-               - ИПГКФХ Гимазов В.В.  т.2-53-23(дом.);

Кинзябузов А.И.           - глава КФХ “Кинзябузов А.И.”, депутат Совета

Аллагулов Р.Г.         -  зав.МТФ д.Нижнеибраево ( 2-57-57)

Насретдинов Р.Н.   -  ИП глава КФХ “Насретдинов Р.Н.

тракторист т.(2-57-10)

Нугманов М.Г.-         начальник ДСУ,депутат

Фаттахов Н.М.-        тракторист  ООО “Альянс”

Приложение  №2

к распоряжению администрации

сельского поселения Яшергановский сельсовет

от 20 февраля 2018 года № 5

П Л А Н

мероприятий по подготовке и проведению паводка 2018  года по

сельскому поселения Яшергановский сельсовет

муниципального  района Стерлибашевский район Республики Башкортостан

| №п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработать план предупредительных и спасательных работ, определить складские хозяйства, животноводческие фермы, материальные ценности, которые могут быть затоплены. | До 10 марта | Противопаводковая комиссия |
| 2 | Оценка состояния прудов на территории администрации сельского поселения их готовности к безаварийному пропуску половодья . | До 15 марта | Противопаводковая комиссия |
| 3 | Проверка к началу половодья состояния источников загрязнения водных объектов, водосбросов, мостов и других сооружений, при необходимости проведение ремонтных работ, очистка от снега кюветов и мостовых пролетов. | С 20 марта Постоянно | Противопаводковая комиссия |
| 4 | Провести инструктаж работников, связанных с пропуском паводка. | До 20 марта | Председатель комиссии |
| 5 | Обеспечить сохранность опор линий газопровода ,связи, электропередач, установить за ними систематическое наблюдение в период паводка. | На период паводка | Противопаводковая комиссия |
| 6 | Обеспечение охраны общественного порядка в местах эвакуации людей. | На период паводка | Противопаводковая комиссия |
| 7 | Создать на время паводка запасы топлива, продуктов и товаров первой необходимости для нормальной работы объектов народного хозяйства и жизни населения. | На период паводка | Руководители учреждений и организаций |
| 8 | Провести инструктаж с хозяевами и членами личных подсобных хозяйств расположенных в местах возможного затопления. | До 20 марта | Председатель комиссии |
| 9 | Из ферм, личных подсобных хозяйств расположенных в местах возможного затопления, эвакуировать до начала паводка скот, птицу, фураж, ценное оборудование. | На период паводка | АСП Яшергановский сельсовет, противопаводковая комиссия |
| 10 | До начала дорожной распутицы завести в населенные пункты медикаменты, продукты питания и товары первой необходимости. | До 25 марта | Ильясова Н.М. |
| 11 | Обеспечить спуск 1/3 объема воды из пруда с.Яшерганово, при необходимости организовать круглосуточное дежурство возле прудов. | До паводка | Ямалетдинов А.А.(ответственный за пруд) |

Глава сельского поселения			     Н.В.Гимазов

Приложение  №3

к распоряжению администрации

сельского поселения

Яшергановский сельсовет

от 20 февраля  2018 года № 5

О закреплении техники на период паводка

| ФИО ответственного | Закрепленная техника |
| --- | --- |
| 1. Гимазов Ринат Вадимович | МТЗ-82 с КУН-10 |
| 2.Саягфаров Р.Р | Т-150 К (бульдозер) |
| 3. | КУН с прицепом |
| 4.Фаттахов Н.М. | МТЗ-80 экскаватор |
| 5.Гимазов Н.В. | ВАЗ-2106 (дежурный автомобиль) |
| 6. Галлямов Ильфак Иргизович | ПАЗ (школьный автобус) |